项目报价流程及标准

- 光   伏

- 一、现场勘察

1、客户信息收集：

- 电站（价格略高），运维公司（价格适中），保洁公司（价格适中）。

- 场景了解：

- 集中式：平地电站、渔光互补、农光互补、山地电站、戈壁沙漠电站、海面电站、高海拔电站；

- 分布式：屋面、厂房顶、高层、车棚

- 要求对方提供现场视频和照片（整体效果、周边环境、排列、板面近照、安装高度）

- 项目位置：地点在哪里，分多少区块，每块之间的距离有多远。

- 具体数量，兆瓦数，一年洗几次，可签几年。

- 工期要求：按照每天每架次清洗2兆瓦计算，不同清洗难度可完工的数量不一样。

- 付款方式（预付款，进度款，尾款，结款时间）

- 水电情况（甲方提供还是自行解决）

- 验收标准：先了解对方的验收标准，再根据我们清洗的标准对比（1.目视光伏板表面应清洁、明亮，无肉眼可见的异物；2.组件发电量的提升）

- 我们的清洗方式：清水洗一次；使用清洁剂再用清水洗，重点污渍定点冲洗。

- 二、报价：

- 综上所述，了解到这些信息后，先给初步报价：

- 平地电站、戈壁沙漠电站、农光互补价格报1600到2000元之间

- 渔光互补、山地电站、海面电站、高海拔价格报2000到4000元之间。

- 分布式的住宅屋面报200到500元之间一个屋顶

- 厂房屋顶和车棚根据脏污报1800到4000之间

- 高层建筑根据具体高度和数量报价，不按兆瓦数报价，将来回的车旅费清洗难度利润综合报价。

- 风    电

一、现场勘察

1、客户信息收集：

- 电站（价格略高），运维公司（价格适中），保洁公司（价格适中）。

- 场景了解：陆上风电和海上风电

- 陆上风电：平坦地形、复杂山地、高海拔、森林区域

- 海上风电：近海固定式、深远海浮式

- 要求对方提供风机视频或者照片（脏污程度、周边环境）

- 风机高度

- 项目位置

- 确定风机多少根，风叶几组（三片每组）

- 工期要求：一般脏污一天两根，污染严重1.5天一根

- 验收标准：先了解甲方标准，再对比我们的清洗标准（风筒或风叶表面目视无明显油污、灰尘、鸟粪、锈蚀等异物，无清洁剂残留，油漆层无损伤、脱落；）

- 付款方式（预付款，进度款，尾款，结款时间）

- 水电情况（甲方提供还是自行解决）

- 报价

- 风筒：

- 60到80米高：6000元/每根

- 80到100米高：8000元/每根

- 100到120米高：1万元/每根

- 120米到150米高：1.5万元/每根

- 150米高以上：2万元起/每根

- 风叶（每组三片）：

- 80米以下：3000元/组

- 80米到100米：4500元/组

- 100米到120米：5400元/组

- 120米以上：6600元/组